Výměna radiátorových armatur v domě

Dreyerova č.p. 599

Ve dnech 10.9., 11.9. a 12.9.2018 proběhne na základě Smlouvy o dílo č. Dr/E1143 uzavřené    mezi   Společenstvím   vlastníků  599-600   Barrandov, Pražského 606/18, 152 00 Praha 5 a společností Somatherm, spol. s r.o., Zbraslavská 11/12, Praha 5   výměna radiátorových armatur v bytech domu č.p. 599.

Montážní práce proběhnou v jednotlivých podlažích domu Dreyerova č. p. 599 podle níže uvedeného harmonogramu.

Žádáme majitele bytů, aby své byty v této době zpřístupnili. Aby bylo možno montáž provést v co nejkratší době a bez poškození Vašeho zařízení, žádáme o vytvoření prostoru  v okruhu 1 m kolem jednotlivých radiátorů.

10.9. 13:00-20:00 hod.             8. podlaží   byty č. 21, 22 a 23

7. podlaží    byty č.18, 19 a 20

11.9.   7:30-12:30 hod.             6. podlaží    byty č. 15, 16 a 17

5. podlaží    byty č. 12,13 a 14

11.9.   13:00-20:00 hod.           4. podlaží    byty č. 9, 10 a 11

3. podlaží     byty č. 6, 7 a 8

1. podlaží     byty č. 1 a 2

12.9.   7:30-12:30 hod.             2. podlaží     byty č. 3, 4 a 5

/+ 8. podlaží č.p. 600/

Předem děkujeme za Vaši vstřícnost.

Za společnost Somatherm, spol. s  r.o.

ing. Iva Gallová

tel. 739 073 114