Výměna radiátorových armatur v domě

Dreyerova č.p. 600

Ve dnech 12.9. a 13.9.2018 proběhne na základě Smlouvy o dílo č. Dr/E1143 uzavřené    mezi   Společenstvím   vlastníků  599-600   Barrandov, Pražského 606/18, 152 00 Praha 5 a společností Somatherm, spol. s r.o., Zbraslavská 11/12, Praha 5   výměna radiátorových armatur v bytech domu č.p. 600.

Montážní práce proběhnou v jednotlivých podlažích domu Dreyerova č. p. 600 podle níže uvedeného harmonogramu.

Žádáme majitele bytů, aby své byty v této době zpřístupnili. Aby bylo možno montáž provést v co nejkratší době a bez poškození Vašeho zařízení, žádáme o vytvoření prostoru  v okruhu 1 m kolem jednotlivých radiátorů.

12.9.  7:30-12:30 hod.             8. podlaží    byty č. 44, 43 a 42

/+ 2. podlaží domu č.p.599/

12.9.  13:00-20:00 hod.            7. podlaží   byty č. 39, 40 a 41

6. podlaží    byty č. 36, 37 a 38

1. podlaží    byt č. 201

13.9.    7:30-12:30 hod.           5. podlaží     byty č. 33, 34 a 35

4. podlaží     byty č. 30, 31 a 32

13.9.  13:00-20:00 hod.           3. podlaží     byty č. 27, 28 a 29

2. podlaží      byty č. 24, 25 a 26

Předem děkujeme za Vaši vstřícnost.

Za společnost Somatherm, spol. s  r.o.

ing. Iva Gallová

tel. 739 073 114