Zápis ze shromáždění č. 5 
Společenství vlastníků 599 – 606 Barrandov,

konaného dne 6. 11. 2012
v kinosále Základní školy, Barrandov, 

Chaplinovo náměstí 1/615

1. Shromáždění vlastníků zahájil v 18:15 hodin pan Ivo Veselý, předseda výboru. Přivítal přítomné vlastníky a požádal je o trpělivost při sčítání hlasů, které je třeba zadat do počítače. Při prezenci obdržel každý vlastník hlasovací list se zněním otázek pro hlasování. Po sečtení odevzdaných hlasů bylo konstatováno, že je přítomno 91 vlastníků. Většina osobně, ostatní v zastoupení na základě udělené plné moci. Vlastnický podíl přítomných byl 62,2% a tím bylo shromáždění usnášení schopné pro otázky č. 1 a 2.
2. P. Veselý informoval o programu shromáždění. Nikdo nenavrhl další body jednání a program byl schválen většinou přítomných.

3. Výbor SVJ se schází téměř pravidelně každé pondělí v kanceláři v č.p. 604. Výbor průběžně řeší provozní záležitosti, jako např. havárie vody, topení, opravy zámků dveří, opravy výtahů aj. Kontroluje došlé faktury, vyúčtování zálohových plateb, stav fondu dlouhodobých záloh a další administrativní činnosti. Výbor SVJ spolupracoval při opravě spár panelů a převzal hotové dílo. Členové výběrové komise řešili zadání a následné vyhodnocení došlých nabídek na rekonstrukci výtahů. Výbor v měsíci říjnu připravil podklady pro nabídku kamerového systému a v současné době provádí dozor při rekonstrukci výtahů firmou KONE ve vchodech 599-602.
4. V současné době hospodaření probíhá podle plánu. K 30.9.2012 byl stav na účtu dlouhodobých záloh 5 217 832,71 Kč a to po zaplacení faktury za opravu spár panelů a zálohové faktury firmě KONE 2 690 400,- Kč. Do konce roku bude zaplacena další faktura ve stejné výši a do 30.6.2013 je splatnost poslední faktury cca 1 340 000,- včetně DPH.
5. P. Veselý podal informaci o opravě spár panelů. Oprava byla provedena v řádném termínu. Následně firma provedla přetěsnění spár kolem oken u spolubydlících, kteří si o tuto práci požádali. Firma předala výboru seznam provedených prací včetně nákladů na jednotlivé byty a faktura byla proplacena najednou za všechny byty. Tabulka je k dispozici u výboru SVJ. Vzhledem k nejjednoduššímu způsobu bylo dohodnuto, že náklady budou účtovány při ročním vyúčtování bytů.
6. Pan Ivo Veselý informoval o probíhající rekonstrukci výtahů. Práce zatím probíhají podle harmonogramu s plánovaným zprovozněním 16.11.2012. Po vybourání původní technologie nyní probíhá montáž. Vzhledem k technologickým postupům je prováděna montáž po dvojicích. Během demontáže byla zjištěna voda v šachtě domu 601 a proto musela být dodatečně objednána montáž kesonu. Druhá etapa,  vchody 603 – 606,  by měla začít 19.11.2012. I v těchto vchodech byla vyvěšena informace.
7. Ing. Mec podal informaci o návrhu na zabezpečení domů a výtahů kamerovým systémem. Na základě kladných referencí v médiích, byl již v zadávacích podmínkách na rekonstrukci výtahů požadavek na přípravu instalace kamer v kabinách výtahů. Výbor dále využil nabídky a doporučení firmy CENTRIO na spolupráci s firmou APSystem. Po kunzultaci s APS byl původní požadavek na instalaci kamer pouze do výtahů rozšířen i na kamery, které by hlídaly vstupní dveře z Pražského a Dreyerovy ul. a vstupy ke sklepům ve vchodech mimo č. 600 a 606. Vzhledem k tomu, že podstatná část technologie a kabelových rozvodů pro kamery do výtahů, by již musela být instalována, rozšíření o další kamery ba spočívalo především v dodávce kamer a jejich připojení a částečné rozšíření technologické části. Kamerový systém by byl provozován na základě registrace na ÚOOÚ (Úřad na ochranu osobních údajů). Kamery by byly směrovány tak, aby co nejméně zasahovaly do soukromí obyvatel. Přístup do systému by v žádném případě nebyl veřejný a byl by pouze pro registrované osoby. Případné předání záznamů by bylo pouze pro použití Policií ČR. 
Vzhledem k tomu, že podmínkou schválení instalace kamerového systému je souhlas minimálně 75% všech vlastníků, což vzhledem k nízké účasti na tomto shromáždění nebylo dosaženo, výbor vyzval přítomné, aby otázky č. 3. a 4. vyplnili jako anketu a výbor tím získá přehled o zájmu či nezájmu vlastníků a podle výsledků bude dále postupovat.
8. Ing. Mec informoval o návrhu rozpočtu na r. 2013. Příspěvek do FDZ zůstává na částce 25,- Kč/m2. Z důvodu vyšších nákladů na opravy a havárie v domě byl cca o 100 tis. Kč navýšen provozní Fond oprav, jedná se o částku 1,50 Kč/m2. Celkové provozní náklady (FDZ, poplatek na SČMB, poplatek na správu, provozní FO) jsou na rok 2013 navrženy ve výši 4 045 128,00 Kč. Ing. Mec požádal o souhlas s usnesením č. 1. Předpokládaný výnos z pronájmu nebytových prostor 137 tis. Kč bude vrácen v ročním vyúčtování. 
Zálohové platby se vzhledem k přeplatkům za vodu a teplo navrhuje snížit.  Zálohové platby za energie a odpady zůstávají cca na stejné výši, je mírně navýšena položka za úklid a jsou sníženy provozní zálohy. Celková předpokládaná výše záloh je 5 292 228,00 Kč a je o cca 700 tis. nižší než v r. 2012. Ing. Mec požádal o souhlas s usnesením č.2.
9. V diskuzi p. Veselý informoval, že reklamoval u firmy provádějící rekonstrukci výtahů, popraskanou omítku na styku mezi tubusem výtahové šachty a schodištěm a nerovnosti (praskliny) na schodišti. Při prohlídce vchodů, kde ještě nedošlo k bouracím pracím, byly zjištěny stejné závady. Reklamace proto nemůže být uznána. Dále byli přítomní upozorněni, že se objevují případy uzavření stoupaček topení a vody, aniž by o tom byli bydlící v domě informováni. Je proto nezbytně nutné v případě havárie vyvěsit na viditelné místo oznámení o uzavření stoupačky. V opačném případě může dojít k otevření ventilů a k dalším škodám. Dále je potřeba po provedené opravě zkontrolovat, příp. upozornit instalatéry, aby otevřely uzavřené ventily stoupaček.
Žádáme obyvatele domů, aby poskytli výboru SVJ kontakty (mobilní tlf. čísla) pro účely rychlého informování a zpřístupnění bytu v případě havárie. 
P. Veselý informoval o důvodu výpovědi pronájmu nebytového prostoru v Pražského 604 – Účetní služby, Monika Cukrová. Výbor SVJ počítá s tímto nebytovým prostorem na zřízení kanceláře pro naše společenství, kde by byly zajišťovány služby pro vlastníky našeho objektu, které jsou v současné době zajišťovány správcem objektu v Praze – Řepích. Výpověď byla dána podle doporučení advokátní kanceláře a byla s paní Cukrovou projednána. Současně jí byla nabídnuta jiná možnost na barrandovském sídlišti. 
Výborem SVJ byl zakoupen program SSB2000 na správu Společenství vlastníků, který by měl sloužit pro evidenci a správu bytů a vlastníků a zajistit rychlý přehled o provozních nákladech na objekt. Na základě zkušeností s tímto programem se výbor rozhodne, zda v budoucnosti si bude tuto agendu zajišťovat ve vlastní režii.
Z přítomných vlastníků zazněl požadavek na vymalování sušáren. Výbor bere na vědomí a zajistí vymalování.

10.  Na závěr předseda výboru pan Veselý poděkoval přítomným za účast a  požádal přítomné, aby po ukončení shromáždění odevzdali své vyplněné hlasovací lístky a v 19:30 shromáždění ukončil. 
Usnesení z 5. shromáždění vlastníků
1. Souhlasím s navrhovaným příspěvkem na správu domu a pozemku na rok 2013 podle předloženého „Návrhu rozpočtu na rok 2013“.
 Souhlas vyjádřilo 96,3% přítomných vlastníků. 
2. Souhlasím s navrženým rozpočtem společenství na rok 2013.
 Souhlas vyjádřilo 96,3% přítomných vlastníků.
Kompletní protokol a souhrnné statistické informace o hlasování včetně originálů plných mocí jsou k dispozici u výboru SVJ.
Předseda výboru





Místopředseda výboru


v.r.







v.r.
