                                                                                         
Společenství vlastníků 599 – 606
Barrandov


Zápis č. 6
ze schůzí výboru společenství konané v období březen - srpen 2012
Přítomni: I. Veselý, Ing. Mec, J. Soukupová, Ing. Kábelka, Ing. Hakl,   
       J. Sučuková, Ing. J. Dušková
Výbor SVJ se schází každé pondělí od 19 hodin v kanceláři Pražského 604. Schůzek se účastní obvykle i zástupci kontrolní komise. 

1. Opravy v našem objektu – řeší se průběžně, opravy zámků vstupních dveří, opravy výtahů, opravy rozvodů vody ve stoupačkách, opravy ventilů TUV ve vodorovných rozvodech ve sklepích, opravy – utěsnění dešťových svodů atd.
2. Kontrola došlých faktur a jejich proplácení – provádí se průběžně ve spolupráci s revizní komisí, zatím bez větších závad.
3. Příprava a zpracování výsledků hlasování 4. Shromáždění vlastníků – zápis byl zveřejněn na vývěskách a na našich webových stránkách.
4. Uzavřena smlouva na pronájem nebytových prostor – trafostanic, s PRE.
5. Obdobná smlouva s Kolektory Praha a.s.  dosud neuzavřena, jednání dále pokračují.
6. Probíhají jednání na uzavření smlouvy s firmou RIO Media (býv. 802.cz). Tato firma provozuje v našem objektu již několik let své telekomunikační sítě bez uzavřené smlouvy.
7. Byla uzavřena smlouva s firmou IMPREN na Generální opravu panelových spár v ceně 1. 038 350,- Kč vč. DPH. Termín ukončení je 24.9.2012. Výbor připravil podmínky pro akci (skladové prostory a sociální zázemí). Během akce bylo nutno ve spolupráci se zhotovitelem odstranit přiléhající zeleň, zejména popínavé rostliny. Členové výboru a kontrolní komise průběžně kontrolují opravy, které probíhají dle harmonogramu.
8. V posledních měsících se činnost výboru nejvíce soustředila na přípravu rekonstrukce výtahů. 
a. Zpracování technických specifikací a poptávky.

b. Odeslání poptávky na veřejný server AAA. poptávky.cz, (č. poptávky 44964829), termín podání nabídek byl do 31.3.2012.

c. Ustavení výběrové komise ve složení: výbor SVJ – I. Veselý, Ing. Mec, zástupci vlastníků – Ing. Randák, S. Homola.

d. V požadovaném termínu přišly nabídky od 10-ti firem. Výběrová komise (VK) na základě došlých nabídek zpracovala upřesňující zadání.  Dále  byl vznesen požadavek na  servisní smlouvu, termíny rekonstrukce a návrh způsobů financování.  Upřesňující zadání bylo rozesláno všem firmám. 

e. Na upravenou poptávku zaslalo nové nabídky 6 firem, z nichž byly do užšího kola vybrány 3 firmy, které nejvíce splňovaly představy VK. S těmito firmami proběhlo osobní jednání, ze kterého byl pořízen  Zápis z projednání zakázky, který obě strany podepsaly. Následně členové VK měli možnost shlédnout uskutečněné  rekonstrukce výtahů těchto firem, včetně technického řešení v obdobných objektech jako jsou naše.

f. Předložené nabídky a výsledky prohlídek byly shrnuty do tabulky, ve které byly jednotlivé položky % ohodnoceny. Nejvyšší procentní hodnocení získala firma KONE a.s., přestože nenabídla nejnižší cenu. Technické řešení KONE je na vysoké úrovni, používá moderní bezpečnostní prvky a tichý bezpřevodový výtahový stroj s minimální údržbou. Navíc nabídla prodlouženou 10-ti letou záruku na vybrané komponenty. 
g. S vybranou firmou proběhlo v červenci několik jednání za účelem upřesnění podmínek smlouvy na rekonstrukci a též smlouvy na následný  servis výtahů. 
h. Výsledkem jednání bylo uzavření „Smlouvy o dílo na výrobu, dodávku a montáž 8 kusů výtahů č. 6244307“  v celkové ceně       6.726 000,00 Kč vč. DPH.
i.  Rekonstrukce výtahů proběhne ve dvou etapách v termínu od 15.10 do 21.12.2012. Podrobnější rozpis  je zveřejněn ve vchodech domů. 80% ceny výtahů bude splatné do konce r. 2012, zbylých 20 % do 30.6.2012. Současně byla uzavřena „Smlouva o dílo na servis zdvihacích zařízení“ zak. č. 52005580.
j. Obě smlouvy byly podepsány dne 27.7.2012. a do 10.8.2012 byla zaplacena první dílčí faktura ve výši 40% z ceny zakázky, což bylo podmínkou zadání výroby výtahů.
Obě podepsané smlouvy včetně prospektů vybrané firmy KONE je možno shlédnout v úředních hodinách v kanceláři výboru SVJ (první pondělí v měsíci).

Tento zápis, tabulka technicko-ekonomických parametrů došlých nabídek a Zápis z jednání výběrové komise budou umístěny na našich webových stránkách www.svj599-606.cz.
Výbor SVJ tímto děkuje pánům Ing. Randákovi a S. Homolovi za vynikající odbornou a organizační činnost ve výběrové komisi. 

                                                                                    V Praze dne 27.8..2012

Pražského 606/18, Praha 5 – Hlubočepy   PSČ 152 00  IČ 247 96 794








PAGE  

