                                                                                         [image: image1.jpg]



  Pražského 606/18, Praha 5 – Hlubočepy              PSČ 152 00                          IČ 247 96 794


Zápis č. 3
ze schůze výboru společenství konané dne 25.4. a 2.5.2011
Přítomni: I. Veselý, Ing. Mec, J. Soukupová, Ing. Kábelka

Program: 

1. Probíhající nebo ukončené investiční akce

2. Kontrola došlých faktur

3. Kontrola zaslaného Přehledu vyúčtování roku 2010 

4. Vypsání výběrového řízení na opravy panelových spár

5. Zpracování připomínek k návrhu Domovního řádu

6. Připomínky ke Smlouvě o zajištění správy našeho objektu

7. Smlouva s telekomunikační firmou CentroNet a.s.

8. Příprava členské schůze

· Firma P. Pergner provedla  výměnu vodoměrů teplé a studené vody v bytech. Do 30.4. 2011 nebyly zpřístupněny 4 byty – vlastníci byli vyrozuměni, byl stanoven termín včetně případných sankcí. Celkové fakturované náklady byly 197 900,- Kč.
· Probíhá rekonstrukce suterénních místností ve vchodě 604 na kancelář SVJ. Byla provedena rekonstrukce dispozice místností, oprava podlah, vnitřních sanitárních rozvodů, rekonstrukce elektro, opravy topení, výměna sklepních oken, rekonstrukce a zabezpečení vstupních dveří. Celkové fakturované náklady k dnešnímu dni činí 74118,80 Kč. Zbývá vybavit vhodným nábytkem a výpočetní technikou.
1. Výbor SVJ průběžně kontroluje došlé faktury, zatím bez závad

2. Výbor obdržel od SBD Remostav přehled vyúčtování za rok 2010 po bytech. Po vzájemném vyjasnění a upřesnění s paní Novákovou dal výbor souhlas s rozesláním vyúčtování.
3. Na základě souhlasného stanoviska vlastníků ze dne 11.3.2011 byla zveřejněna prostřednictvím internetu AAApoptávka.cz výzva na opravu vnějších spár panelů. V současné době do výběrového řízení zaslaly své nabídky 4 firmy s finanční nabídkou v rozsahu 0,6 až 1,1 mil Kč. Vzhledem k tomu, že se nabídky značně lišily jak ve způsobu provádění, tak v započtené délce spár, byly vyzvány k upřesnění nabídky. Výbor na základě obdržených upřesnění navrhne vybranou firmu.
4. Na webové stránce společenství http://sa599.cz. je k dispozici návrh Domovního řádu. Žádáme vlastníky, aby své připomínky zaslali nejpozději do 31.5.2011 na adresu svj.599-606@centrum.cz případně do schránky společenství v Pražského 606. Vytištěný návrh je možno si též vyžádat u členů výboru.
5. Výbor obdržel od SBD Remostav návrh“ Smlouvy o zajištění správy“ našeho objektu. V současné době výbor vzájemně tuto smlouvu upřesňuje. Návrh smlouvy bude též k dispozici stejným způsobem jako v bodě 5).

6. Po vzájemném upřesnění a připomínkování výbor uzavřel smlouvu s telekomunikační firmou CentroNet a.s. na umístění, připojení a provozování veřejné telekomunikační sítě v našem objektu. Vlastní marketing bude plně v režii této firmy s tím, že pro obyvatele našeho objektu bude nabízet specielní zaváděcí slevu 50% z běžného ceníku. Po podepsání bude také smlouva zveřejněna na webové stránce společenství.
7. Výbor připravuje konání členské schůze vlastníků, na které bude nutno hlasovat zejména o následujících bodech:

· Vyúčtování roku 2010.

· Konečné odsouhlasení vybraného dodavatele oprav spár v panelech.

· Znění Domovního řádu.

· Odměny pro výbor samosprávy.

· Smlouva o zajištění správy objektu SVJ 599-606 s platností od 1.7.2011


Předpokládaný termín konání členské schůze bude v 1. polovině měsíce června. Přesné datum, místo konání a program bude zveřejněn obvyklým způsobem. Výbor 
žádá vlastníky aby se členské schůze zúčastnily, případně využili instituce 
zplnomocnění. Je důležité, aby byla schůze usnášeníschopná. Pokud by se tak nestalo, mohlo by dojít k pozdržení některých činností. Formulář ke zplnomocnění při hlasování bude k dispozici na webové stránce případně u členů výboru.
V Praze dne: 12.5.2011
Zapsal: Ing. J. Mec

Rozdělovník: Archiv, výbor, kontrolní komise, SBD Remostav 

Společenství vlastníků 599 – 606


Barrandov








PAGE  
2

