Vážení vlastníci

Podle zákona má výbor SVJ povinnost svolat alespoň jedenkrát za rok shromáždění vlastníků. Bohužel pandemická situace nám znemožnila svolat shromáždění na jaře t.r.  a stejný stav je i v této době. Proto se na Vás obracíme s informacemi o činnosti výboru a s každoroční žádostí o schválení vyúčtování za rok 2019 a s žádostí o schválení rozpočtu na rok 2021, od kterého se odvíjejí měsíční platby záloh na rok příští rok.

Zpráva o činnosti výboru a kontrolní komise.

Výbor SVJ a členové KK se scházejí v pravidelných intervalech v kanceláři SVJ, každé první pondělí v měsíci je od 19 hodin otevřeno pro veřejnost. Průběžně se řeší provozní záležitosti, kontroly faktur, zprávy o provedených revizích apod. V roce 2020 byly provedeny některé plánované i další akce.

- Spuštění dohledového kamerového systému ve sklepních prostorách

- Strojní čištění dešťové kanalizace z důvodu zatékání ve sklepních prostorách

- V několika případech oprava zatékání ze střechy při silných deštích

- Z důvodu odstranění závad z požárních kontrol  a též jako příprava na malování  bylo provedeno vyklizení sklepních prostor a  společných prostor na schodištích a vyklizení vraků kol a pozůstatků po předchozích majitelích v kočárkárnách

- Oprava rozvaděčů na schodištích, zatím ve vchodech Pražského 606 a 605. Tato oprava je na základě Revizní zprávy elektro z r. 2019. Při opravě se provádí kompletní výměna hliníkových vodičů včetně přívodního kabelu do bytů za měděné.  Současně je provedena výměna původních hlavních jističů k bytům v rozvaděčích. Práce budou pokračovat v roce 2021 v ostatních vchodech. Děkujeme uživatelům bytů za trpělivost při vypínání elektřiny

- Malování společných prostor, které určitě všichni sledují  a které již v některých vchodech je hotové, jinde probíhá a někde ještě netrpělivě čekají na provedení. Na základě mnoha dotazů k této akci několik následujících vysvětlení:

Rozsah původní smlouvy byl na malování schodišťových prostor a nátěr soklů za celkovou cenu 495 000 Kč. Během přípravných prací bylo zjištěno větší poškození původní výmalby a proto byl změněn materiál na opravu štukování, který předpokládá po nanesení každé vrstvy dobu 4 – 6 týdnů na vyzrání. Po vyklizení sklepních prostor a kočárkáren jsme zjistili jejich neutěšený stav a malířská firma nabídla, že provede též opravy a výmalbu těchto prostor včetně sušáren. To spolu s uvedenými vícepracemi znamená podstatné prodloužení prací, které měly původně skončit k 30. 6. 2020. V současné době je dokončován vchod 601, do půlky prosince by se měl dokončit vchod Dreyerova 599 a z důvodu Vánočních svátků budou práce ve vchodě Dreyerova 600 pokračovat až v lednu.

Předpokládané práce v roce 2021

- Oprava rozvaděčů ve zbývajících 6 ti vchodech

- Oprava zastřešení a podest v zadních vchodech

- Oprava vstupních schodišť včetně zastřešení

- Vzhledem k blížícímu se konci životnosti střechy bude provedeno odborné posouzení stavu s návrhem její rekonstrukce již s perspektivou budoucího zateplení objektu. Předpokl. 2022.

Body k písemnému hlasování  – Rozhodnutí mimo zasedání  dle Čl. 9 schválených Stanov společenství vlastníků 599 – 606 Barrandov:

- Schválení účetní závěrky za rok 2019

Společenství vlastníků hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Účetní závěrky zpracovává Správce – SBD Remostav. Přehled celkových příjmů a výdajů obdrželi vlastníci v příloze k ročnímu vyúčtování. Celá Zpráva správce o hospodaření SVJ 599-606 Barrandov je k dispozici na webových stránkách a u výboru SVJ. Účetní závěrka bude dle požadavku zák. 221/2015 vložena do Sbírky listin společenství vlastníků jednotek.

Výbor SVJ žádá o schválení vyúčtování za rok 2019.

- Schválení návrhu rozpočtu na rok 2021

Návrh záloh na úhradu služeb spojených s užíváním bytu.

Vzhledem k tomu, že dosud neznáme celkové výdaje na spotřebu SUV, TUV a teplo, byl proveden kvalifikovaný odhad vycházející z těchto nákladů v letech 2018-2019. Jelikož takto predikovaná skutečnost roku 2020 nepřevyšuje předepsané zálohy doporučujeme zachovat stávající výši záloh i pro následující rok a případné úpravy provést až od druhého pololetí roku 2021 kdy již budeme znát výsledné částky roku 2020.

Dlouhodobá záloha na opravy.

V čerpání za rok 2020 jsou zahrnuty dosud známé výdaje (cca 1180 tis. Kč), dále předpokládané dosud nevyúčtované výdaje na výmalbu ve výši cca 250 tis. Kč a výdaje na opravy elektro rozvodů ve výši cca 380 tis. Kč. Pro rok 2021 je uvažováno s případnou opravou střech (cca 5000 - 8000 tis. Kč, dokončení oprav elektro rozvodů (cca 1200 tis. Kč) a realizaci přístřešků (cca 800 tis. Kč).

Na základě tohoto návrhu se navrhuje zálohy na služby a dlouhodobé zálohy na opravy ponechat ve stejné výši jako v roce 2020.

Podrobný návrh rozpočtu je k dispozici u výboru SVJ  nebo na webových stránkách našeho SVJ.

Výbor SVJ žádá o schválení návrhu rozpočtu na rok 2021.

A nakonec jedna důležitá zpráva

Dne 24. 9. 2020 jsme obdrželi doporučeným dopisem od Městského soudu v Praze „Usnesení o zamítnutí návrhu na zápis změny do rejstříku společenství vlastníků jednotek 599 -  606 Barrandov„  kde mělo dojít k výmazu stávajících členů výboru a zápisu nově zvoleného předsedy společenství – společnosti Komorskyj s.r.o. Navrhovatel doložil soudu oznámení o výsledku hlasování mimo zasedání s návrhem na odvolání členů výboru a změnu stanov společenství ve smyslu, že výbor bude tvořen jedním předsedou. Dokumenty byly podepsány zfalšovanými podpisy předsedy a jednoho člena našeho výboru.

Okamžitě po obdržení tohoto Usnesení podal Výbor  SVJ Trestní oznámení u Policie ČR, MO Barrandov z důvodu podvodného hlasování a zfalšování podpisů. Trestní oznámení je stále v řešení. Od správce a z tisku jsme se dověděli, že nejsme jediné SVJ, které bylo takto napadeno a že se v několika případech podařili jiné SVJ převést na nového majitele včetně s tím spojených finančních prostředků. Z výše uvedených důvodů výbor navrhuje provést změnu Stanov společenství tak, aby nemohlo dojít k hlasování o  změně Výboru SVJ hlasováním mimo zasedání vlastníků. Návrh o změně stanov výbor předloží před nejbližším Shromážděním vlastníků po skončení pandemie.

Žádáme všechny vlastníky, aby vyplněné hlasovací lístky odevzdaly nejpozději do 27. 11. 2020 a to do schránky Společenství vlastníků, Pražského 606, nebo písemně poštou na adresu Společenství vlastníků 599-606 Barrandov, Pražského 606, 152 00 Praha 5 a nebo naskenované (prosíme čitelně tak, aby bylo možno list vytisknout) na e-mail: svj.599-606@centrum.cz.

V případě společných vlastníků bytů musí hlasovací lístky podepsat všichni vlastníci

Pokud se jeden ze spoluvlastníků nemůže z jakýchkoliv důvodů podepsat, musí být přiložena plná moc (určení společného zástupce), vzor je na www stránce SVJ.

Upozorňujeme, že v případě že nebude dostatečná účast v hlasování a nedojde ke schválení rozpočtu, nebude možno realizovat přípravu některých akcí v roce 2021.

Výbor společenství vlastníků 599-606 Barrandov  		V Praze dne 9. 11. 2020

Veselý Ivo					e-mail: svj.599-606@centrum.cz

Ing. Mec Jaroslav				www.svj599-606.cz