Pražského 606/18, Praha 5 – Hlubočepy   PSČ 152 00  IČ 247 96 794

Společenství vlastníků 599 – 606

Barrandov

Zápis č. 13

ze schůzí výboru společenství konané v období  říjen – listopad 2014.

Přítomni:

Výbor SVJ -  I. Veselý, Ing. Mec, J. Soukupová,

Kontrolní komise - Ing. Hakl, J. Sačuková, Ing. Homola

20.10. 2014

Pro kontrolu výtahů před ukončením dvouleté záruky byl vybrán a bude osloven nezávislý technik p. Vacko.

Prasklá stoupačka TUV ve vchodě 602, havárie, oprava provedena.

Z došlých 5 nabídek na opravu lodžií byly do dalšího kola vybrány tři firmy. Jedná se o firmy Rebos s.r.o., KOLOS Praha s.r.o. a PSP.ADV-Group s.r.o. S těmito formami bylo dohodnuto jednotlivé setkání za účelem upřesnění a vyjasnění požadavků ze zadání.

Bylo sjednoceno zadání a počty požadovaných oprav:

Ve vchodě Dreyerova 600 a Pražského 606, vzhledem k havarijnímu stavu, bude provedena kompletní výměna zábradlí všech lodžií, bude provedena oprava nášlapné vrstvy, položena hydroizolace a položena mrazuvzdorná dlažba, vše podle příslušných norem a předpisů.

U ostatních lodžií zbylých vchodů bude ,na základě závazné objednávky, provedena oprava nášlapné vrstvy, Izolace a případně položena dlažba a bude provedena oprava zábradlí – nátěry. Tyto základní práce budou hrazeny z fondu dlouhodobých záloh na opravy.

Předpokládaný termín realizace bude jaro 2015, podle klimatických podmínek. Firmy byly požádány, aby navrhly případného dodavatele zasklení lodžií, pokud tak sami toto nedělají. Současné cenové rozpětí se pohybuje v rozsahu 2 až 2,7 mil. Kč, ale tato částka bude upřesněna.

3.11.2014

Podle Zákona č. 318/2012 na základě prováděcího předpisu, jímž je Vyhl. Č. 78/2013 Sb., je nutno, aby pro  náš objekt byl zpracován Průkaz energetické náročnosti budovy tzv. PENB. A to nejpozději k 1.1.2015. Proto bylo osloveno několik zpracovatelů PENB. Z došlých nabídek, které se pohybovali v rozsahu cca 20 000,- až 56 000,- Kč, byla vybrána firma ing. J. Něničky, Lohniského 5, Praha 5,  s nabídnutou cenou 19 577,- Kč.

Dále upozorňujeme, že dle uvedeného Zákona existuje povinnost vybavit vnitřní tepelná zařízení přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie. To znamená, že všechna otopná tělěesa v objektu budou vybavena funkčními termostatickými ventily a ve všech jednotkách budou instalovány přístroje pro indikaci či měření dodávky tepelné energie, tj. na všech tělesech topení budou instalovány indikátory topných nákladů.

Výbor SVJ navrhl pro rok 2015 zachovat stejný rozpočet, jako byl v roce 2014 pouze s malými úpravami zálohových plateb za služby. T.J. zachovat stávající odvod do Dlouhodobých záloh na opravy i do Provozního fondu oprav.

Vzhledem k současné nevyjasněné situaci ohledně NOZ ve vztahu k úpravám stanov Společenství vlastníků není dle vyjádření notářů, vhodné v současné době měnit přijaté Stanov.

Z výše uvedených důvodů se výbor SVJ po souhlasu Kontrolní komisí  rozhodl, že podzimní shromáždění vlastníků zatím nebude svoláno.

V Praze dne 13.10.2014